Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и не функциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО).

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы составлено согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и представлено ниже.

- Общие сведения.

- Полное наименование АС и её условное обозначение: компьютерная логическая игра Витхоффа (АС «Игра Витхоффа»).

- Наименование организации-заказчика АС: факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.

Разработчик: студент группы 24ИСП-2 Макаров М. А.

- Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

- Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС:

Начало работ – 10.02.2026 г.

Окончание работ – 13.06.2026 г.

- Цели и назначения создания автоматизированной системы.

- Цели создания АС: разработка программного продукта, позволяющего пользователю (человеку) вести игровую сессию против компьютера в логическую игру Витхоффа, а также демонстрация применения математического аппарата теории игр для реализации выигрышной стратегии компьютера.

- Назначение АС: автоматизация процесса игры двух участников (человека и компьютера) в соответствии с правилами игры Витхоффа, обеспечение корректного хранения текущего состояния игрового поля, проверка допустимости ходов и реализация оптимального поведения компьютера на основе анализа проигрышных и выигрышных позиций.

- Характеристика объектов автоматизации.

Объектом автоматизации является процесс взаимодействия игрока-человека с компьютером в рамках логической игры Витхоффа. Автоматизации подлежат задачи генерации допустимых ходов, анализа текущей позиции, расчета оптимального ответного хода компьютера, а также визуализации игрового процесса и конечного результата партии.

- Требования к автоматизированной системе.

- Требования к структуре АС в целом: Программное обеспечение должно быть реализовано в виде оконного приложения для операционной системы Windows с продуманной модульной архитектурой. В основе системы лежит модуль логики игры, отвечающий за расчёт состояний и проверку окончания партии. Отдельный модуль искусственного интеллекта обеспечивает выбор оптимального хода компьютера, в то время как модуль пользовательского интерфейса отвечает за наглядное отображение игровых кучек и организацию ввода ходов. Завершает архитектуру модуль валидации пользовательского ввода, гарантирующий корректность взаимодействия с приложением.

- Требования к функциям, выполняемым АС:

- инициализация игры – возможность задания начального количества фишек в двух кучках и определение очередности хода (игрок или компьютер начинает первым);

- обработка хода игрока – приём от пользователя параметров хода (сколько фишек и из какой кучки убрать) с последующей проверкой корректности хода (не отрицательность остатка, положительность количества убираемых фишек, соответствие правилам);

- генерация хода компьютера – автоматический расчёт оптимального хода на основе анализа текущей позиции (поиск выигрышной стратегии или случайный ход из проигрышной позиции);

- контроль завершения игры – автоматическое определение момента достижения состояния (0,0) и объявление победителя;

- визуализация – наглядное отображение текущего состояния обеих кучек, истории ходов или подсказок.

- Требования к видам обеспечения АС:

- требования к математическому обеспечению: алгоритм работы должен базироваться на математической модели игры Витхоффа, включая вычисление «проигрышных» позиций на основе формулы Бетти (золотого сечения) или методом динамического программирования для малых значений;

- требования к информационным обеспечению: данные о текущем состоянии игры (x, y) должны храниться в оперативной памяти в течение игровой сессии. Сохранение истории партий между запусками программы не требуется;

- требование к лингвистическому обеспечению: интерфейс программы должен быть реализован на русском языке. Взаимодействие с пользователем осуществляется через графические элементы (кнопки, поля ввода, метки);

- требование к программному обеспечению: разработка должна проводится на языке C# с использованием платформы .NET в среде Visual Studio 2019, функциональное проектирование должно проводится в Ramus Educational, документирование в текстовом процессоре Microsoft Word. АС «Игра Витхоффа» должна корректно работать под управлением операционной системы Windows (версии 7-11);

- требование к техническому обеспечению: корректная работа приложения обеспечивается на персональном компьютере с тактовой частотой от 1,2 ГГц (архитектура x86 или x64), оперативной памятью не менее 512 МБ (рекомендуется от 1 ГБ) и разрешением экрана не менее 1024 x 768 пикселей;

- требование к организационному обеспечению: пользователь должен обладать базовыми навыками работы с графическим интерфейсом операционной системы Windows;

- Общие технические требования к АС:

- требования к численности и квалификации пользователей АС: система рассчитана на одного пользователя (игрока), не требующего специальной технической подготовки. Достаточно общего знакомства с персональным компьютером на уровне пользователя;

- требование к надёжности: приложение должно корректно обрабатывать не валидный ввод пользователя (отрицательные числа, буквы, нулевое снятие фишек) без аварийного завершения работы;

- требование к эргономике и технической эстетике: интерфейс должен быть интуитивно понятным, элементы управления должны быть сгруппированы логически. Для оформления используется светлая цветовая гамма (белый или светло-серый фон) и четкий шрифт Microsoft Sans Serif размером не менее 10 pt;

- требование к защите от несанкционированного доступа: ввиду локального характера приложения и отсутствия хранения персональных данных, специальные меры защиты информации не требуются;

- Состав и содержание работ по создание автоматизированной системы.

Этапы разработки АС «игра Витхоффа» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы разработки АС «Игра Витхоффа»

| Номер и название этапа | Сроки исполнения | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Анализ требований | 10.02.2026 – 28.02.2026 | - анализ предметной области - формирование целей и задач системы - установление области применения - разработка ТЗ на создание АС |
| 2 Проектирование | 01.03.2026 – 15.03.2026 | - определение архитектуры программной системы - построение функциональной модели IDEF0 - проектирование интерфейсов - выявление внешних условий функционирования (входных и выходных данных) |
| 3 Программирование | 16.03.2026 – 19.05.2026 | - написание программного кода модулей логики и интерфейса - реализация алгоритма поиска выигрышных позиций - интеграция модулей в единое приложение |
| 4 Тестирование | 20.05.2026 – 05.06.2026 | - разработка тестовых сценариев - проведение модульного и интеграционного тестирования - исправление ошибок, выявленных в ходе тестирования |
| 5 Внедрение | 06.06.2026 – 13.06.2026 | - сборка дистрибутива приложения - демонстрация работы программы руководителю - подготовка и защита пояснительной записки |
| 6 Сопровождение | С 14.06.2026 | Разработка рекомендаций по возможной доработке и поддержке приложения для его дальнейшего использования |

- Порядок разработки автоматизированных систем.

Разработка должна выполняться студентом самостоятельно, поэтапно, в соответствии с календарным графиком, приведенным в разделе 5. Контроль за ходом выполнения работ осуществляется руководителем курсовой работы на регулярных консультациях.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

Приёмка работы осуществляется комиссией в составе председателя ПЦК и руководителя курсовой работы. Для успешной сдачи необходимо предоставить работающее приложение, соответствующее ТЗ, и пояснительную записку, оформленную согласно СТО 02069024.101-2015.

- Требование к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Для работы приложения необходим персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям, изложенным в пункте 4.3.5, при этом установка дополнительного программного обеспечения, за исключением .NET Runtime, не требуется.

- Требование к документированию.

В состав документации должны входить:

- Пояснительная записка к курсовой работе, содержащая все разделы согласно методическим указаниям.

- Текст программы в приложении к пояснительной записке.

- Руководство пользователя.

- Рекомендации к внедрению и сопровождению АС.

- Источники разработки.

- ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

СТО 02069024.101 – 2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления